TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | CMP-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Mục đích

Quy định cách quản lý mã nguồn, tài liệu, phiên bản, cấu hình môi trường và các thay đổi của dự án UniFind DNTU trong suốt học kỳ.

# 2. Configuration Items (CI)

| Nhóm CI | Ví dụ | Nơi lưu | Quy tắc phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Source code | frontend/, backend/, docker-compose.yml | GitHub repository | Git commit + tag release |
| Tài liệu SEP | ProjectPlan, FunctionList, Architecture, Test... | /docs và thư mục nộp bài | Ver1.0 → Ver1.1 → Ver2.0 |
| Database | Migration, seed, schema | backend/migrations | Migration timestamp |
| UI/UX | Mockup, asset, design token | frontend/src/assets + Figma/reference | Theo sprint |
| Environment | .env.example, Docker config | Repository (không commit secret) | Theo môi trường DEV/TEST/PROD |

# 3. Quy ước Git

Nhánh chính: main (ổn định), develop (tích hợp).

Nhánh tính năng: feature/<ten-chuc-nang>; sửa lỗi: fix/<ten-loi>.

Commit dạng Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, test:, refactor:, chore:.

Pull Request phải mô tả thay đổi và người review trước khi merge vào develop/main.

Không commit file .env, mật khẩu, JWT secret, token Cloudinary hoặc dữ liệu cá nhân thật.

# 4. Quy tắc đặt tên tài liệu

Mẫu: SEP_Nhom06_<TenTaiLieu>_Ver<major>.<minor>.<ext>. Major tăng khi thay đổi phạm vi/cấu trúc lớn; minor tăng khi cập nhật nội dung.

# 5. Quản lý thay đổi

Phạm Đình Bảo tạo Change Request hoặc issue khi phát sinh thay đổi.

Nhóm đánh giá ảnh hưởng đến Requirement/Design/Test.

Phạm Đình Bảo tự rà soát tác động và xác nhận thay đổi trước khi merge/baseline.

Thực hiện thay đổi trên nhánh riêng.

Cập nhật tài liệu liên quan và Traceability Matrix.

Merge, tag/baseline và ghi nhận trong meeting report.

# 6. Backup và phục hồi

GitHub là kho mã nguồn chính; tài liệu nộp bài sao lưu thêm trên Google Drive/OneDrive của nhóm.

Database DEV có seed data tái tạo được; không phụ thuộc dữ liệu thủ công duy nhất.

Trước mỗi milestone tạo tag/release và bản ZIP tài liệu.

# 7. Phân quyền

| Vai trò dự án | Quyền |
| --- | --- |
| Leader | Merge main/develop, duyệt baseline, điều phối release |
| Developer | Tạo branch, commit, PR, test module phụ trách |
| Tester/QA | Tạo test case, defect, test report, review traceability |
| Document owner | Cập nhật tài liệu, version, format và nơi lưu |

# 8. Baseline dự kiến

| Baseline | Nội dung | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| BL1 | Requirement + UI prototype | Cuối Sprint 1 |
| BL2 | Auth + Item CRUD + DB | Cuối Sprint 2 |
| BL3 | Matching + Claim + Staff | Cuối Sprint 3 |
| BL4 | Admin + Test + Deploy | Cuối Sprint 4 |