TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

SPRINT 1 PLAN

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | SP1-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Sprint Goal

Chốt phạm vi nghiệp vụ, kiến trúc, stack công nghệ và thiết kế UI/UX; dựng starter project để chứng minh hướng triển khai React + Go + PostgreSQL khả thi.

# 2. Thời gian và nguồn lực

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời gian | 15/09/2026 - 28/09/2026 |
| Độ dài | 2 tuần |
| Nhân sự | 01 sinh viên - Phạm Đình Bảo (1822040642) |
| Sprint owner | Phạm Đình Bảo |
| Trạng thái tại 15/09/2026 | Đang thực hiện |

# 3. Sprint Backlog

| ID | Công việc | SP | Ưu tiên | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1-01 | Chốt đề tài UniFind DNTU | 3 | Must | Done |
| SP1-02 | Phân tích actor USER/STAFF/ADMIN | 3 | Must | Done |
| SP1-03 | Xác định 8 use case chính | 5 | Must | Done |
| SP1-04 | Xác định business flow Lost → Match → Claim → Handover | 5 | Must | Done |
| SP1-05 | Chọn React + TypeScript + Tailwind v3 + shadcn/ui | 3 | Must | Done |
| SP1-06 | Chọn Go + Gin + GORM + PostgreSQL | 3 | Must | Done |
| SP1-07 | Chọn Layered Architecture | 3 | Must | Done |
| SP1-08 | Chọn Strategy/Observer/Facade | 3 | Must | Done |
| SP1-09 | Thiết kế mockup/storyboard DNTU | 8 | Must | Done |
| SP1-10 | Dựng starter frontend + backend + Docker | 8 | Must | In Progress |
| SP1-11 | Soạn Function List + Business Rule | 5 | Must | In Progress |
| SP1-12 | Soạn Architecture/Database draft | 5 | Should | In Progress |
| SP1-13 | Review tài liệu và baseline Sprint 1 | 3 | Must | To Do |

# 4. Definition of Done

Requirement có mã hóa và liên kết được với Use Case.

Mockup có đủ luồng User/Staff/Admin chính.

Starter project chạy được ở môi trường DEV hoặc có hướng dẫn chạy rõ ràng.

Tài liệu Sprint 1 được version hóa và review chéo.

Không đưa thông tin bí mật vào repository.

# 5. Rủi ro Sprint 1

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Ứng phó |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi quá rộng | Chậm tiến độ | Giữ 8 UC chính, tính năng nâng cao để backlog sau |
| Chưa thống nhất UI | Rework frontend | Chốt design system DNTU ngay Sprint 1 |
| Thiếu kinh nghiệm Go | Chậm backend | Dựng health API và CRUD nhỏ trước khi mở rộng |
| Thiếu ảnh DNTU chính thức | UI chưa sát thương hiệu | Dùng placeholder hợp pháp, thay asset chính thức khi có |

# 6. Sprint Review dự kiến

Demo mockup UniFind DNTU, cấu trúc repository, health API, kế hoạch DB, Function List/Business Rule và nhận phản hồi của giảng viên/mentor.