TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

PROJECT PLAN

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | PP-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Tổng quan dự án

UniFind DNTU là Web App hỗ trợ cộng đồng DNTU đăng báo mất/nhặt đồ, tìm kiếm và đối chiếu thông tin, gửi yêu cầu xác minh quyền sở hữu, bàn giao vật phẩm và quản trị toàn bộ quy trình trên web.

# 2. Mục tiêu

Rút ngắn thời gian tìm kiếm và hoàn trả đồ thất lạc.

Tạo quy trình xác minh minh bạch giữa người dùng và nhân viên Lost & Found.

Tự động gợi ý Potential Match bằng rule-based matching.

Cung cấp dashboard quản trị, audit log và thống kê.

Thể hiện tối thiểu 3 design pattern và một kiến trúc rõ ràng.

# 3. Phạm vi

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi |
| --- | --- |
| Đăng ký/đăng nhập, RBAC USER/STAFF/ADMIN | Ứng dụng mobile native |
| Báo mất/báo nhặt, ảnh và thông tin vật phẩm | AI nhận diện ảnh nâng cao ở phiên bản đầu |
| Search/filter/detail | Tích hợp bản đồ GPS realtime |
| Matching rule-based | Thanh toán hoặc giao hàng |
| Claim, verification, handover | Xác thực pháp lý ngoài trường |
| Notification, Admin, Audit, Report | Liên thông nhiều trường ở phiên bản đầu |

# 4. Stakeholders

| Stakeholder | Mối quan tâm |
| --- | --- |
| Sinh viên/giảng viên/nhân viên | Tìm lại đồ nhanh, dễ dùng, bảo mật |
| Nhân viên Lost & Found/Bảo vệ | Có quy trình xác minh và bàn giao rõ |
| Admin hệ thống | Quản trị, thống kê, kiểm soát nội dung |
| Giảng viên môn học | Đủ yêu cầu kiến trúc, pattern, test, Git, deploy |
| Người phát triển | Phạm Đình Bảo - chịu trách nhiệm toàn bộ phạm vi, chất lượng và tiến độ |

# 5. Use Case chính

| ID | Use Case | Actor |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Đăng ký / Đăng nhập và phân quyền | USER/STAFF/ADMIN |
| UC02 | Báo mất đồ | USER |
| UC03 | Báo nhặt được đồ | USER/STAFF |
| UC04 | Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết vật phẩm | USER/STAFF/ADMIN |
| UC05 | Xem gợi ý vật phẩm có thể trùng khớp | USER |
| UC06 | Gửi và theo dõi yêu cầu nhận lại đồ (Claim) | USER |
| UC07 | Xác minh, duyệt và bàn giao vật phẩm | STAFF |
| UC08 | Quản trị hệ thống và báo cáo thống kê | ADMIN |

# 6. Công nghệ và kiến trúc

| Tầng | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v3 + shadcn/ui |
| Backend | Go + Gin + GORM + JWT |
| Database | PostgreSQL |
| Image | Cloudinary / local asset trong prototype |
| Architecture | Layered: Handler → Service → Repository |
| Patterns | Strategy (Matching), Observer (Notification), Facade (Claim/Handover), có thể mở rộng Factory Method |
| Test | Go testing/testify; Vitest/RTL; API test/Postman |
| Deploy | Frontend + Backend + managed PostgreSQL / Docker |

# 7. Kế hoạch thời gian

| Giai đoạn | Thời gian | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/09 - 28/09 | Requirement, mockup, architecture draft, starter |
| Sprint 2 | 29/09 - 19/10 | Auth/RBAC, DB, Item CRUD, search |
| Sprint 3 | 20/10 - 16/11 | Matching, Claim, Staff verification, notification |
| Sprint 4 | 17/11 - 07/12 | Admin, reports, test, hardening |
| Finalization | 08/12 - 20/12 | UAT, deploy, documentation, final demo |

# 8. Chất lượng và nghiệm thu

Không có lỗi blocker/critical ở các use case demo chính.

Các business rule quan trọng có test.

Frontend responsive và không có broken image/route chính.

API trả lỗi chuẩn, xác thực và phân quyền đúng.

Traceability Requirement → Design → Test được cập nhật.

# 9. Giả định và ràng buộc

Nhóm 6 hiện do Phạm Đình Bảo (1822040642) thực hiện toàn bộ công việc trong thời gian một học kỳ.

Dữ liệu demo là dữ liệu giả; không dùng thông tin cá nhân thật.

Mọi role đều sử dụng Web App; Admin/Staff dùng dashboard web.

Rule-based matching là phạm vi chính; AI là hướng mở rộng.