TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

RISK MANAGEMENT PLAN

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | RMP-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Mục đích

Thiết lập cách nhận diện, đánh giá, ứng phó và theo dõi rủi ro có thể ảnh hưởng phạm vi, chất lượng, tiến độ hoặc bảo mật của UniFind DNTU.

# 2. Thang đánh giá

| Mức | Xác suất | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 - Thấp | <30% | Ảnh hưởng nhỏ, <1 ngày hoặc không ảnh hưởng demo |
| 2 - Trung bình | 30-60% | Ảnh hưởng 1-3 ngày hoặc một module |
| 3 - Cao | >60% | Ảnh hưởng >3 ngày, nhiều module hoặc milestone |

Risk Score = Probability × Impact. 1-2: Low; 3-4: Medium; 6-9: High.

# 3. Quy trình

Identify: ghi rủi ro vào Risk List.

Analyze: chấm Probability/Impact và score.

Plan response: Avoid/Mitigate/Transfer/Accept.

Assign owner và deadline hành động.

Monitor trong meeting/sprint review.

Close khi không còn ảnh hưởng hoặc đã xử lý.

# 4. Nhóm rủi ro chính

Schedule/Resource: thiếu người, xung đột lịch.

Technical: Go/PostgreSQL/Docker chưa quen, tích hợp frontend-backend lỗi.

Scope: thêm AI, realtime, map quá sớm.

Security/Privacy: lộ secret, dữ liệu người dùng, quyền truy cập sai.

Quality: thiếu test, mismatch tài liệu và code.

External: dịch vụ ảnh/deploy thay đổi hoặc giới hạn quota.

# 5. Tần suất review

Risk List được review ít nhất mỗi tuần và cuối mỗi sprint. Rủi ro High phải có owner và mitigation cụ thể trong cùng tuần.

# 6. Escalation

Rủi ro ảnh hưởng deadline môn học, thay đổi phạm vi lớn hoặc không thể tự giải quyết phải báo giảng viên/mentor trong buổi gần nhất.