TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

RETROSPECTIVE SUMMARY REPORT - SPRINT 1

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | RETRO-SP1-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Tổng kết Sprint 1

Sprint 1 tập trung vào lựa chọn đề tài, phân tích phạm vi, xác định actor/use case, lựa chọn stack, design pattern, kiến trúc và xây dựng mockup UI/UX DNTU. Starter project đã được định hướng/khởi tạo; các tài liệu yêu cầu và kiến trúc đang hoàn thiện.

# 2. What went well

Đề tài có nghiệp vụ rõ và đủ đất cho 8 use case.

Phân vai USER/STAFF/ADMIN giúp luồng nghiệp vụ và phân quyền rõ ràng.

Mockup thống nhất tone DNTU, hỗ trợ frontend triển khai nhanh.

Stack React + Go + PostgreSQL phù hợp mục tiêu CV và Layered Architecture.

Strategy/Observer/Facade gắn trực tiếp vào nghiệp vụ thay vì thêm pattern cho đủ.

# 3. What did not go well

Phạm vi ban đầu có xu hướng thêm quá nhiều tính năng nâng cao.

Một số tài liệu chưa có dữ liệu thực thi vì code nghiệp vụ chưa hoàn tất.

Khối lượng phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tài liệu tập trung vào một thành viên nên có rủi ro quá tải và trễ tiến độ.

Asset/logo/ảnh DNTU chính thức cần xác minh quyền sử dụng trước khi đưa bản production.

# 4. Action items

| ID | Action | Owner | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Chốt schema DB và migration | Phạm Đình Bảo | Sprint 2 Week 1 | Open |
| A02 | Hoàn thành JWT/RBAC | Phạm Đình Bảo | Sprint 2 Week 1 | Open |
| A03 | Chuyển mock data sang API thật cho Item CRUD | Phạm Đình Bảo | Sprint 2 Week 2 | Open |
| A04 | Viết unit test business rule chính | Phạm Đình Bảo | Từ Sprint 2 | Open |
| A05 | Rà soát thông tin Nhóm 6, MSSV và version trên toàn bộ bộ tài liệu | Phạm Đình Bảo | Trước khi nộp | Done |

# 5. Bài học

Nên chốt luồng nghiệp vụ và traceability trước khi code sâu; mỗi sprint chỉ nên thêm tính năng khi có acceptance criteria và test plan tương ứng.