TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

UNIFIND DNTU

TEST PLAN

UniFind DNTU - Web App quản lý, đối chiếu và hoàn trả đồ thất lạc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | TP-UNIFIND-01 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Nhóm | Nhóm 6 |
| Môn học | Mẫu thiết kế phần mềm / SEP |
| Ngày cập nhật | 15/09/2026 |
| Trạng thái | Draft / Working Document |

# 1. Mục tiêu

Xác minh các use case chính, business rule, phân quyền và luồng dữ liệu UniFind DNTU hoạt động đúng trước khi nghiệm thu/deploy.

# 2. Phạm vi test

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi Sprint 1 |
| --- | --- |
| Auth/RBAC, Item CRUD, Search/Filter | Load test quy mô production |
| Matching rule-based | AI image recognition |
| Claim/Staff/Handover | Pen-test chuyên sâu bên thứ ba |
| Admin management/report | Native mobile app |
| Unit/API/UI smoke test | Tích hợp thanh toán/map realtime |

# 3. Test levels/types

| Loại | Mục tiêu | Công cụ |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Service, strategy, business rule | Go testing + testify; Vitest |
| Integration/API | Handler-Service-Repository/DB test | httptest/Postman/Newman (nếu dùng) |
| UI Functional | Form, routing, filter, responsive flow | Browser + RTL/Vitest |
| Security/RBAC | 401/403, ownership, validation | API test |
| Regression | Đảm bảo thay đổi không phá flow chính | Automated + checklist |
| UAT | Giảng viên/đại diện người dùng xác nhận | Biên bản UAT |

# 4. Test environment

| Thành phần | Cấu hình |
| --- | --- |
| Frontend | React DEV build/browser Chrome/Edge |
| Backend | Go + Gin |
| Database | PostgreSQL Docker/managed test DB |
| Data | Seed data giả lập |
| OS | Windows 10/11 + Docker Desktop hoặc môi trường tương đương |

# 5. Entry / Exit Criteria

| Entry | Exit |
| --- | --- |
| Requirement/Business Rule đã baseline | 100% TC Must được execute |
| Build chạy và seed data sẵn | Không còn blocker/critical defect |
| Test environment hoạt động | Pass rate đạt mục tiêu ≥95% cho flow chính |
| Function có acceptance criteria | Defect còn lại có owner/accepted risk |

# 6. Defect severity

| Severity | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Blocker | Không thể tiếp tục test/demo |
| Critical | Sai luồng chính, mất dữ liệu, bypass quyền |
| Major | Chức năng chính lỗi nhưng có workaround |
| Minor | UI/validation nhỏ, không chặn flow |

# 7. Lịch test

| Sprint | Hoạt động |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Soạn Test Plan + test case mẫu, chưa coi là kết quả production |
| Sprint 2 | Auth/Item API + unit/integration |
| Sprint 3 | Matching/Claim/Staff + regression |
| Sprint 4 | Admin + full regression + UAT prep |
| Finalization | UAT, final test report, deploy smoke test |

# 8. Trách nhiệm

Developer: unit test và fix defect module phụ trách.

Tester/QA: test case, execute, defect report, test report, traceability.

Leader: quyết định release readiness và accepted risk.

UAT stakeholder: ký xác nhận kết quả nghiệm thu.